个人周报

报告期：5.22至5.25

报告人：刘仁

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 编写老师部分学生板块具体功能 | 5.22-5.25 | 100% |

* **问题和关注点**

学生列表页头像的显示没有规定大小造成页面混乱，点进学生头像之后如果没有论文显示的空白，没有提示。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 完善老师部分学生板块的具体功能 | 5.31-6.1 | 完成100% |