[“论论”网站]项目周报

报告期：[2017-5-15] 至 [2017-5-18]

报告人：[刘仁]

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 编写静态页 | 2017.5.15-5.18 | 刘仁 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 完成静态页的编写 | 2017.5.15-5.18 | 刘仁 | 100% |

* **问题和关注点**

初期的静态页面比较粗糙，很多地方都没有安排合理，页面间的衔接也不太好，应该在后期功能写完之后进行修改。

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.编写设计后台数据库 | 2017.5.22 | 李晓莹 | 完成 |
| 2.分配任务进行后台编写 | 2017.5.23-5.25 | 李晓莹 | 完成 |