个人周报

报告期：5.22至5.25

报告人：刘聪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 编写老师部分个人信息的功能 | 5.22-5.24 | 100% |
| 编写老师部分修改密码页的功能 | 5.24-5.25 | 100% |

* **问题和关注点**

个人信息页面，修改邮箱的时候没有检验格式是否正确

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 完善老师部分个人信息和修改密码的具体功能 | 5.31-6.1 | 完成100% |