[“论论”网站]项目周报

报告期：[2017-5-8] 至 [2017-5-11]

报告人：[刘聪]

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 讨论出项目的立意和整体框架 | 2017.5.8 | 刘聪 | 完成 |
| 1. 编写项目需求文档和系统文档 | 2017.5.9 | 刘聪 | 完成 |
| 1. 设计界面原型 | 2017.5.10 | 刘聪 | 完成 |
| 1. 编写数据库设计文档 | 2017.5.11 | 刘聪 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1. 完成项目需求文档 | 2017.5.8 | 刘聪 | 100% |
| 1. 完成系统文档 | 2017.5.9 | 刘聪 | 100% |
| 1. 完成数据库设计文档 | 2017.5.10 | 刘聪 | 100% |
| 1. 设计界面原型 | 2017.5.11 | 刘聪 | 100% |

* **问题和关注点**

数据库设计文档只是初期设计，以后应该会根据具体功能和情景进行改动

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 编写静态页 | 2017.5.15-5.18 | 刘仁 | 完成 |