个人周报

报告期：5.15至5.18

报告人：李晓莹

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 编写学生首页的静态页 | 5.15-5.16 | 100% |
| 编写学生论文页和个人中心页 | 5.17-5.18 | 100% |

* **问题和关注点**

个人中心页部分排版不好看

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 编写学生论文页的具体功能 | 5.23-5.24 | 完成100% |
| 编写学生个人中心页的具体功能 | 5.24-5.25 | 完成100% |