个人周报

报告期：5.22至5.25

报告人：李晓莹

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 编写学生论文页的具体功能 | 5.22-5.23 | 100% |
| 编写学生个人中心页的具体功能 | 5.23-5.25 | 100% |

* **问题和关注点**

学生论文页的部分没有做好，没有选择课题的时候应该是提示未选择课题，选择完课题之后应该提示未上传论文或者显示上传的论文

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 完善学生论文页的具体功能 | 5.31 | 完成100% |
| 完善学生个人中心页的具体功能 | 6.1 | 完成100% |