[“论论”网站]项目周报

报告期：[2017-5-22] 至 [2017-5-25]

报告人：[李晓莹]

* **上周安排**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.编写设计后台数据库 | 2017.5.22 | | 李晓莹 | 完成 |
| 2.分配任务进行后台编写 | 2017.5.23-5.25 | | 李晓莹 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 完成后台数据库的设计 | 2017.5.22 | 李晓莹 | 100% |
| 编写“老师”部分的后台功能 | 2017.5.23-24 | 李晓莹 | 100% |
| 编写“学生”部分的后台功能 | 2017.5.2-5.25 | 李晓莹 | 100% |

* **问题和关注点**

很多功能只是大体上完成了，细节部分还不够完善。部分信息显示会紊乱，获取用户资料偶尔会出错，用户登录上之后不能刷新，刷新需要重新登陆。

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 完善后台功能代码 | 2017.5.31-6.1 | 申佳媚 | 完成 |