个人周报

报告期：5.15至5.18

报告人：申佳媚

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 编写学生注册的静态页 | 5.15-5.16 | 100% |
| 编写学生和教师的登录页 | 5.16-5.18 | 100% |

* **问题和关注点**

登录注册一些文本框的大小与排列不太合适

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 编写登录注册页面的具体功能 | 5.22-5.23 | 完成100% |
| 编写学生首页的具体功能 | 5.23-5.25 | 完成100% |