个人周报

报告期：5.8至5.11

报告人：申佳媚

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 编写需求文档 | 5.8-5.10 | 100% |
| 编写数据库设计文档 | 5.10-5.11 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 编写静态页 | 5.15-5.18 | 完成100% |