[“论论”网站]项目周报

报告期：[2017-5-31] 至 [2017-6-1]

报告人：[申佳媚]

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 完善后台功能代码 | 2017.5.31-6.1 | 申佳媚 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 完善“老师”部分的后台功能 | 2017.5.31 | 申佳媚 | 100% |
| 完善“学生”部分的后台功能 | 2017.6.1 | 申佳媚 | 100% |

* **问题和关注点**

基本上的功能是没有问题了，但是很多细小功能需要后期讨论添加，数据库跟初期的设计已经不太一样了，需要重新修改设计。

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 讨论添加细小功能 | 2017.6.5 | 宋子春 | 完成 |
| 进行静态页面优化 | 2017.6.6 | 宋子春 | 完成 |
| 互相查看并修改功能代码 | 2017.6.7-6.8 | 宋子春 | 完成 |