[“论论”网站]项目周报

报告期：[2017-5-1] 至 [2017-5-4]

报告人：[高康康]

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1. 讨论立项 | 2017-5.1 | 高康康 | 100% |
| 1. 讨论项目的具体内容和方向 | 2017.5.2-2017.5.3 | 高康康 | 100% |
| 1. 小组成员进行组内分组协调 | 2017.5.4 | 高康康 | 100% |

* **问题和关注点**

项目的整体框架和立意

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 讨论出项目的立意和整体框架 | 2017.5.8 | 刘聪 | 完成 |
| 1. 编写项目需求文档和系统文档 | 2017.5.9 | 刘聪 | 完成 |
| 1. 设计界面原型 | 2017.5.10 | 刘聪 | 完成 |
| 1. 编写数据库设计文档 | 2017.5.11 | 刘聪 | 完成 |