个人周报

报告期：5.15至5.18

报告人：高康康

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 编写老师部分关于消息板块的静态页 | 5.15-5.18 | 100% |

* **问题和关注点**

消息详情页面比较粗糙

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 设计数据库 | 5.22-5.23 | 完成100% |
| 编写老是部分消息板块的具体功能 | 5.23-5.24 | 完成100% |