个人周报

报告期：5.22至5.25

报告人：高康康

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 编写老师部分发送消息功能 | 5.22-5.23 | 100% |
| 编写老师部分消息板块的列表页和详情页 | 5.23-5.25 | 100% |

* **问题和关注点**

发送消息功能不完善，应该可以选择发送全部同学或者某单个同学

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 完善消息板块的功能 | 5.31-6.1 | 完成100% |